In dit document staat de (juiste) planning voor het beroepsproject leerjaar 2 periode 3.  
De planning in het project document is niet de juiste. Houd de planning in dit document aan!

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Week | Planning | Gedaan -> zet een vinkje achter elk afgerond onderdeel |
| Week 1  29 januari | * Introductie * Groepen maken * Rollen toekennen (Product Owner, Scrum Master) * User stories bedenken * Documentatie invullen en in de repository zetten * Scrum board inrichten -> Trello |  |
| Week 2  5 februari | * Database ontwerp maken * Database maken * Ontwerp maken (start) |  |
| Week 3  12 februari | * Ontwerp afronden * Basisontwerp pagina realiseren * Pagina’s aanleveren (nog zonder functionaliteit) * **Retro + sprint planning** |  |
| Week 4  26 februari | * Homepagina af * CRUD functionaliteit projecten/klanten/eigen invulling * Bijwerken Databaseontwerp (indien nodig) |  |
| Week 5  4 maart | * Pagina’s voor beheren en toevoegen projecten/uren af * Pagina inzien projecten af |  |
| Week 6  11 maart | * **Retro** * Bespreken feedback en nieuwe eisen (volgt nog) * Werken aan nieuwe eisen (volgt nog) |  |
| Week 7  18 maart | * Nieuwe eisen afronden (volgt nog) |  |
| Week 8  25 maart | * Presentatie Project  - Presenteren   - beargumenteren van de keuzes die gemaakt zijn  - beslissingen naar aanleiding van de retro  - 5 -10 minuten |  |
| Week 9  2 april | * Inhalen presentaties / uitloop |  |