|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Groepsnummer**: …… (via docent) **Klas**: SDO2…. | | **Product** **Owner** | **Scrum** **Master** |
|  | Naam |
| 1 | Danny Meijer |  |  |
| 2 | Jeremiah Laryea |  |  |
| 3 | Julie Kraanen |  |  |
| 4 | Sofyan Lamrini |  |  |

# **Team**

# 



# 

# **Het onderwerp van ons project is:**

|  |
| --- |
|  |

# **Wat ga ik doen als één of meerdere teamleden afwezig zijn?**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Verder met het individuele gedeelte van het werkprocess of een nieuwe oppakken |
| 2 | Indien er geen werkprocess is die te doen is, ga ik mijn gemaakte werk nakijken en aanscherpen |
| 3 | Verder met werk van andere lessen |
| 4 |  |

# **Planning**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Week** | **Planning** | **Gedaan** |
| **Week 1**  29 januari | * Introductie * Groepen maken * Rollen toekennen (Product Owner, Scrum Master) * Onderwerp voor website kiezen * User stories bedenken * Scrum board inrichten -> Trello |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Week 2**  5 februari | * Groepsgegevens doorgeven aan docent * Ontwerp maken * Documentatie ingevuld |  |
|  |
|  |
| **Week 3**  12 februari | * Ontwerp navbar + footer klaar * Overall ontwerp klaar * Styling ontwerp klaar * **Retro + sprint planning** |  |
|  |
|  |
|  |
| **Vakantie** | | |
| **Week 4**  26 februari | * Ontwerp detailpagina’s klaar * Navbar + footer klaar |  |
|  |
| **Week 5**  4 maart | * Foto’s en beschrijvingen van producten beschikbaar * Productenpagina klaar (homepage) |  |
|  |
| **Week 6**  11 maart | * Detailpagina’s klaar * Inlogpagina klaar * Signup pagina klaar * **Retro** |  |
|  |
|  |
|  |
| **Week 7**  18 maart | * Contactpagina klaar * Samenvoegen van pagina’s -> controleren en testen * Finetunen * Presentatie voorbereiden |  |
|  |
|  |
|  |
| **Week 8**  25 maart | * Presentatie Project - Presenteren webshop - Beargumenteren van de keuzes die gemaakt zijn - Beslissingen naar aanleiding van de retro - 5 tot 10 minuten |  |
| **Week 9** 2 april | * Inhalen presentaties / uitloop |  |
| **Week 10** |  |  |